Il Sistema Informativo Regionale SUI Minori ACCOLTi NELLE COMUNITA’ TOSCANE ASSO-ASMI

INFORMAZIONI PRATICHE PER LE COMUNITA’

Sommario:

1. Asso-Asmi. Schema grafico riepilogativo – aspetti generali

2. Il programma degli incontri territoriali per la presentazione dell’applicativo asso-asmi

3. L’avvio della rilevazione: tempistica e adempimenti

3.1 Fase di test

3.2 Fase di popolamento iniziale

3.3 Fase di funzionamento a regime del sistema

3.4 Adempimenti specifici strutture

4. Aspetti pratico-operativi

4.1 Requisiti di accesso al sistema

4.2 Autenticazione e profili applicativi

4.3 Ambiente di test

4.4 Caricamento effettivo dati

4.5 Quadro riassuntivo

4.6 Indicazioni particolari per la sezione “Accreditamento”

5. Supporto all’attività e informazioni

6. Glossario dei principali concetti del sistema ASSO (Anagrafica delle Strutture Sociali)

1. Asso-Asmi. Schema grafico riepilogativo – aspetti generali

Le tre componenti del sistema informativo regionale sui minori:

1) SINBA: (Sistema Informativo Nazionale Bambini Adolescenti) modulo per la gestione dei dati anagrafici e dei dati relativi agli interventi riguardanti il minore in carico ai servizi sociali territoriali

Attraverso Sinba (parte anagrafica del minore) i servizi territoriali responsabili della presa in carico del minore gestiscono le  cartelle sociali digitali dei minori.

2) ASSO (anagrafe strutture sociali): modulo per la raccolta e gestione dei dati anagrafici riguardanti le strutture residenziali per minori.

Attraverso Asso le strutture vengono censite all’interno del sistema anagrafico Regionale.

3) ASMI (attività sui minori in struttura): modulo finalizzato alla raccolta delle informazioni sui minori accolti in struttura e sugli interventi attivati a sostegno del minore

Il modulo ASMI si integra con il sistema SINBA nella parte anagrafica del minore:

(1)  Se il minore è in carico ai servizi sociali ed esiste il relativo fascicolo Sinba, i dati anagrafici vengono riproposti nel modulo Asmi.

(2) Se il minore è in carico ai servizi sociali ma non esiste il fascicolo Sinba, oppure se il minore non è in carico ai servizi sociali, l’utente della struttura inserisce i dati anagrafici nel modulo Asmi.

2. Il programma degli incontri territoriali per la presentazione dell’applicativo asso-asmi

I seminari territoriali di informazione e formazione per i responsabili e gli operatori delle comunità:

- Firenze, 7 febbraio 2013 (h.10,00 – 15,30) presso Istituto degli Innocenti di Firenze per le seguenti SdS/Zone socio sanitarie: Val di Nievole, Pistoiese, Pratese, Firenze, Fiorentina Nord-Ovest, Fiorentina Sud-Est,  Mugello, Empolese.

- Siena, 20 febbraio 2013 (h.10,00 – 15,30) presso Palazzo Patrizi per le seguenti SdS/Zone socio sanitarie: Alta Val d'Elsa, Val di Chiana Senese, Amiata Val d'Orcia, Senese, Casentino, Val Tiberina, Val d'Arno, Val di Chiana Aretina,  Aretina, Colline Metallifere, Colline dell'Albegna, Amiata Grossetana,  Grossetana.

- Livorno, 25 febbraio 2013 (h.10,00 – 15,30) presso Villa Letizia c/o CRED per le seguenti SdS/Zone socio sanitarie: Val d'Arno Inferiore, Lunigiana, Apuane, Valle del Serchio, Piana di Lucca, Alta Val di Cecina, Val d'Era, Bassa Val di Cecina, Val di Cornia, Elba, Livornese, Versilia.

3. L’avvio della rilevazione: tempistica e adempimenti

NOTA BENE: La tempistica di seguito indicata definisce un periodo di riferimento le cui date di inizio e fine potranno subire leggere variazioni necessarie agli adempimenti di carattere tecnico che comunque verranno tempestivamente segnalate a mezzo mail

3.1 Fase di test

| Tempistica della fase | Funzioni |
| --- | --- |
| 19/02/2013 – 10/03/2013 | Gli utenti possono accedere al sistema in modalità «test» per effettuare prove/simulazioni, chiedere chiarimenti e segnalare eventuali criticità riscontrate. I dati eventualmente inseriti non saranno conservati dal sistema. |

3.2 Fase di popolamento iniziale

| Tempistica della fase | ## Funzioni |
| --- | --- |
| 11/03/2013 – 15/04/2013 | Il sistema sarà attivo per l’avvio dell’inserimento effettivo dei dati. Durante questa fase gli utenti inseriscono, prendendo a riferimento la situazione al 01 gennaio 2013, i dati riferiti: - alla struttura; - a tutti i minori entrati o entrati/usciti in struttura dalla data del 01/01/2013 fino a quella dell’inserimento dei dati. |

3.3 Fase di funzionamento a regime del sistema

| Tempistica della fase | ## Funzioni |
| --- | --- |
| Dal 16/04/2013 | Gli utenti gestiscono il sistema informativo attraverso: -aggiornamento della parte anagrafica struttura (asso): in caso di variazioni o in caso di inserimento di nuova struttura; - aggiornamento flusso dati relativo ai minori (asmi): in itinere |

3.4 Adempimenti specifici strutture

Le strutture, fin dalla fase di «test», sono chiamate a:

- comunicare ai referenti del Centro Regionale di cui al punto 5 del presente documento,  i riferimenti del Responsabile per completare il caricamento dei  dati e consentire l’accesso al sistema;

- verificare i dati già precaricati nel sistema e comunicare ai referenti del Centro Regionale di cui al punto 5 del presente documento, eventuali inesattezze/variazioni.

4. Aspetti pratico-operativi

4.1 Requisiti di accesso al sistema

Gli strumenti necessari per accedere al sistema sono:

| 1.Un Collegamento Internet. ASSO - ASMI è un’applicativo WEB accessibile da qualsiasi browser (Mozilla, Internet Explorer ecc). |  |
| --- | --- |

| 2. Un computer |  |
| --- | --- |

| 3. Una Carta CNS (Tessera Sanitaria regionale attivata) + lettore di smart card opportunamente configurati: l’accesso al sistema è consentito solo tramite smart card |  |
| --- | --- |

4.2 Autenticazione e profili applicativi

La carta CNS (Tessera Sanitaria regionale), opportunamente attivata, abiliterà automaticamente l’utente ad accedere al sistema in base al proprio profilo: responsabile struttura e/o operatore struttura.

Ciascun profilo abilitato avrà attive le specifiche funzionalità legate al proprio ruolo applicativo.

### Il

Responsabile struttura avrà la possibilità di:

- inserire i dati struttura;

oppure

- abilitare altri utenti della propria struttura e delegare loro l’inserimento delle informazioni.

L’Operatore struttura sociale:

- opererà esclusivamente nell’inserimento dei dati sulla struttura tramite abilitazione o delega  del Responsabile.

NOTA BENE: nel caso di carta CNS (Tessera Sanitaria regionale) rilasciata ad utente residente in regione diversa dalla Toscana, la stessa carta deve essere attivata nella regione di residenza e quindi utilizzata dal sistema regionale toscano per accedere correttamente al sistema Asso – Asmi in base al proprio profilo; nel caso ciò non fosse possibile, l’utente può contattare i referenti della Regione Toscana, sotto indicati, per ricevere le informazioni del caso.

4.3 Ambiente di test

In fase di test (19/02/2013 – 10/03/2013) l’applicativo sarà accessibile all’indirizzo:

https://webtrial.rete.toscana.it/asso

Tale indirizzo, che rappresenta «l’ambiente di test»:

- Sarà disponibile per un periodo di tempo limitato (19/02/2013 – 10/03/2013) al fine di permettere agli utenti finali di prendere confidenza con l’applicativo e per testare le funzionalità disponibili;

- I dati raccolti nell’ambiente di test saranno trattati esclusivamente in modalità di prova e non alimenteranno il sistema informativo Regionale; pertanto ogni dato inserito non sarà salvato o comunque conservato nel sistema.

4.4 Caricamento effettivo dati

Terminata la fase di test verrà attivato, per il caricamento effettivo dei dati, un indirizzo web che rappresenterà «l’ambiente di inserimento effettivo dei dati»: tale indirizzo web sarà comunicato agli utenti  insieme alla data esatta a partire dalla quale si potrà procedere alle relative operazioni.

4.5 Quadro riassuntivo

|  | «Ambiente test» | «Caricamento effettivo dei dati» |
| --- | --- | --- |
| ## Indirizzo utilizzabile | https://webtrial.rete.toscana.it/asso | DA COMUNICARE SUCCESSIVAMENTE |
| ## Tempistica | Dal 19/02/2013 al 10/03/2013 | dall’11/03/2013 |
| ## Azioni da parte strutture | Possibilità di testare le funzionalità disponibili senza alimentare il sistema informativo regionale (i dati inseriti non saranno conservati) | Avvio dell’inserimento effettivo dei dati nel sistema informativo regionale ed implementazione in itinere. |

NOTA BENE: La tempistica sopra indicata definisce un periodo di riferimento le cui date di inizio e fine potranno subire leggere variazioni necessarie agli adempimenti di carattere tecnico che comunque verranno tempestivamente segnalate a mezzo mail

4.6 Indicazioni particolari per la sezione “Accreditamento”

L’applicazione prevede una sezione dedicata all’accreditamento: in questa fase, in attesa di ulteriori sviluppi del sistema regionale, l’utente è chiamato ad indicare solo i campi denominati :

- “Numero Atto Accreditamento”

- “Data Atto Accreditamento”

- “Numero posti letto accreditati”

L’utente non è chiamato quindi a compilare la sottostante tabella con i requisiti di accreditamento.

5. Supporto all’attività e informazioni

La Regione Toscana assicura il necessario supporto e accompagnamento alle strutture che devono sviluppare il nuovo sistema informativo, in particolare attraverso:

- un servizio help desk per l’assistenza tecnica riferita esclusivamente a problematiche di accesso e funzionamento dell’applicativo web – numero verde e indirizzo mail;

- un servizio di consulenza tecnico scientifica e di informazione riferito agli obiettivi generali dell’attività di rilevazione ed agli aspetti contenutistici richiesti nei singoli campi dell’applicativo – numeri di telefono e indirizzi mail;

- lo sviluppo di una sezione dedicata all’interno del sito www.minoritoscana.it nella quale saranno raccolti tutti i materiali, i documenti e le informazioni relativi al percorso.

Si riportano di seguito i riferimenti necessari

Servizio help desk – dal lunedì al venerdì in orario di ufficio:

Servizio di consulenza tecnico scientifica/informazione – dal lunedì al venerdì, ore 10-13:

| Nominativo | Ente Appartenenza | Recapito mail | Recapito telefonico |
| --- | --- | --- | --- |
| Lucia Fagnini Roberto Ricciotti Sabrina Breschi Claudia Stanghellini | Centro Regionale di Documentazione su Infanzia e Adolescenza Segreteria organizzativa | fagnini@istitutodeglinnocenti.it ricciotti@istitutodeglinnocenti.it breschi@istitutodeglinnocenti.it stanghellini@istitutodeglinnocenti.it | 055 2037350 055 2037212 055 2037349 055 2037357 |
| Lorella Baggiani Sara Cecchini | Regione Toscana | lorella.baggiani@regione.toscana.it sara.cecchini@regione.toscana.it | 055 4385262 055 4383580 |

6. Glossario dei principali concetti del sistema ASSO (Anagrafica delle Strutture Sociali)

Nell’ambito dell’anagrafica delle strutture sociali è possibile rintracciare le seguenti entità:

TITOLARE DELLA FUNZIONE: soggetto pubblico che detiene la titolarità giuridica della funzione per norma di legge o per delega.

TITOLARE DELL'EROGAZIONE: soggetto incaricato dal titolare della funzione di erogare il  servizio fornito all’interno delle strutture: coincide con il titolare della funzione se quest'ultimo si occupa direttamente di fornire il servizio.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: si modella come un'entità caratterizzata da:

- Area di intervento (tra quelle definite nel Nomenclatore regionale – vedi sotto)

- Categoria (tra quelle definite nel Nomenclatore regionale )

- Tipologia di struttura (tra quelle definite dalla legge regionale e dai relativi regolamento e/o atti deliberativi – vedi sotto)

- Un progressivo: è presente solo nei casi in cui una struttura sia suddivisa solo dal punto di vista formale  in 2 strutture differenti.

PUNTO FISICO: luogo di ubicazione geografica della struttura.

TRIPLETTA: permette di identificare univocamente una particolare struttura attraverso la combinazione delle tre entità:

- titolare dell'erogazione

- centro di responsabilità

- punto fisico

VETTORE DI DESCRITTORI: lista di dettaglio delle caratteristiche della struttura e delle diverse tipologie di servizi da questa forniti.

Firenze, 19 febbraio 2013